|  |  |
| --- | --- |
| BỘ CÔNG THƯƠNG  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀNỘI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Phụ lục 5**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐA/KLTN**

Tên đề tài: “*Xây dựng website bán nước hoa cho cửa hàng Hồng Nhung bằng ASP.NET và SQLServer”*

Họ tên sinh viên: Lý Thị Thanh Huyền Mã SV: 2021606740

Lớp: 2021DHCNTT06 Ngành: Công nghệ thông tin Khóa: 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Ngày kiểm tra** | **Kết quả đạt được** | **Nhận xét của CBHD** |
| 1 | 23/03/2025 | Tìm hiểu mục tiêu đề tài, xem lại kiến thức cơ sở, lên kế hoạch khảo sát chức năng |  |
| 2 | 30/03/2025 | Hoàn thiện chương 1, khảo sát, liệt kê và mô tả dự kiến các chức năng |  |
| 3 | 06/04/2025 | Xây dựng trình tự thực hiện chức năng, cơ sở dữ liệu và hình dung màn hình |  |
| 4 | 13/04/2025 | Hoàn thiện chương 2 và tiến hành xây dựng chức năng website bán hàng bên phía người quản trị |  |
| 5 | 20/04/2025 | Tiến hành xây dựng chức năng website bán hàng bên phía người quản trị |  |
| 6 | 27/04/2025 | Tiến hành xây dựng chức năng website bán hàng phía khách hàng |  |
| 7 | 04/05/2025 | Tiến hành xây dựng chức năng website bán hàng phía khách hàng |  |
| 8 | 11/05/2025 | Thực hiện trình bày sản phẩm, kiểm thử và hoàn thiện báo cáo chương 3. |  |
| 9 | 17/05/2025 | Hoàn thiện báo cáo, sản phẩm, poster và slide thuyết trình. |  |

Đánh giá chung:………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………Cho phép sinh viên bảo vệ ĐA/KLTN: □ Có □ Không

*Hà Nội, ngày … tháng… năm 20…*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **NGƯỜI HƯỚNG DẪN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |